Finance Statement Hub

Open-Source Landscape, Component Evaluation
and Adoption Plan

现有项目与 Library 的作用、借鉴方式及落地设计

Version 1.0  |  July 28, 2026

Prepared for the Finance Statement Hub project

# Document Control

| Document | Finance Statement Hub – Open-Source Landscape, Component Evaluation and Adoption Plan |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Status | Recommended architecture and adoption baseline |
| Date | July 28, 2026 |
| Audience | Project owner, future contributors, architecture reviewers |
| Scope | Open-source projects/libraries relevant to ingestion, parsing, finance core, reporting, API, synchronization and UI |

Important 许可证说明仅用于工程决策，不构成法律意见。发布闭源、商业 SaaS 或移动应用之前，应重新核对依赖版本、模型许可证和分发方式。

# Contents

1. Executive Summary

2. Scope and Evaluation Principles

3. Target Architecture and Ownership Boundary

4. Landscape at a Glance

5. Document Processing Libraries

6. Statement Parsing Projects

7. Document Archive and Source Systems

8. Finance Core, Reporting and UI References

9. Foundation Libraries

10. Integration Architecture

11. Adoption Decision Matrix

12. Proof-of-Concept and Evaluation Plan

13. Implementation Roadmap

14. License and Compliance Plan

15. Security and Privacy Considerations

16. Risks and Mitigations

17. Final Recommendation

Appendix A. Proposed Package Structure

Appendix B. Reference Sources

# 1. Executive Summary

Finance Statement Hub 的目标不是复制一个现有的个人财务应用，而是构建一条从原始 Statement 到可信月度财务报告的可审计处理链。现有开源项目已经分别解决了 PDF 提取、OCR、文档归档、银行交易解析、双分录账本、local-first 同步和 Dashboard 等问题，但没有任何一个项目天然覆盖本项目的全部领域要求。

核心结论 采用“组合而不耦合”的策略：直接使用成熟的底层 Library；通过 Adapter 接入可选项目；只借鉴大型应用的模型与交互；由 Finance Statement Hub 自己掌握 Canonical Model、去重、对账、Ledger、月结和审计链。

建议采用方式分为四类：

直接依赖：Docling、OCRmyPDF、Pydantic、SQLAlchemy、pandas、XlsxWriter/openpyxl；FastAPI 在 API 阶段加入。

条件接入：Bank Statement Parser 先通过真实文件 Spike，再封装为 Adapter；PyMuPDF 必须经过许可证 Gate。

只借鉴设计：banksheet 的 Parser Plugin、Firefly III 的账户与规则、Actual Budget 的 local-first 同步、Paisa 的双分录报表、Sure 的 Dashboard 信息架构。

后期可选集成：Paperless-ngx 作为文档来源与归档系统；Firefly III、Ledger、hledger 或 Beancount 作为输出目标。

项目应采用 Ports and Adapters（Hexagonal Architecture）。任何外部组件都只能通过 Port 进入，不能把外部项目的数据库 Schema、Transaction 类型或同步协议变成本项目的 Domain Model。

# 2. Scope and Evaluation Principles

## 2.1 Scope

本文件评估与 Finance Statement Hub 直接相关的开源项目和 Python Library，覆盖以下能力：

PDF 文本、坐标、布局、表格和 OCR

银行与信用卡 Statement 解析

文档收集、归档和全文搜索

账户、交易、双分录、规则和财务报表

local-first、多设备同步和移动端缓存

数据验证、数据库、数据处理、Excel 和 REST API

## 2.2 Evaluation Principles

| 原则 | 含义 |
| --- | --- |
| Replaceability | 任何组件都必须可替换，不允许核心业务依赖供应商或项目特有类型。 |
| Evidence-first | 原始文件、页码、提取结果、Parser 版本和人工修订必须可追溯。 |
| Deterministic finance | AI 或 OCR 可以建议，但金额计算、去重、对账和月结必须由确定性逻辑完成。 |
| Local-first privacy | 默认在本地或可信私有环境处理敏感财务文件。 |
| License isolation | 强 Copyleft 项目优先通过独立进程或 REST API 集成，而不是复制进核心代码。 |
| Platform neutrality | Domain 和 Application 层不能依赖 CLI、FastAPI、iOS、Android 或具体数据库。 |

# 3. Target Architecture and Ownership Boundary

## 3.1 What External Components May Own

文件发现、下载和归档

PDF 文字、坐标、表格和 OCR 结果

第三方格式到临时 Transaction DTO 的转换

Excel 文件写入、API 框架和客户端同步基础设施

可选的通用预算或 Dashboard 展示

## 3.2 What Finance Statement Hub Must Own

Canonical Document、Statement、Transaction、Account、JournalEntry 模型

文件级、Statement 级和交易级多层去重

信用卡付款、内部转账、Utility invoice/payment 配对

房贷 principal/interest/escrow 拆分

投资 contribution、withdrawal、dividend、realized/unrealized gain 的区分与对账

Statement 完整性检查、人工 Review、Draft/Final Monthly Close

所有报告数字到原始文件与页码的证据链

Design Rule 外部工具只能产生 ParsedStatement 或 ExternalTransactionDTO；只有 Finance Core 能产生 NormalizedTransaction、JournalEntry、MonthlyClose 和 FinancialReport。

# 4. Landscape at a Glance

| 项目/Library | 类别 | 主要作用 | 建议方式 | 许可证 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PyMuPDF | PDF 提取 | 快速文字、坐标、渲染 | 条件接入 | AGPL-3.0 / 商业许可 | Phase 1（License Gate） |
| OCRmyPDF | OCR | 扫描 PDF 添加搜索文本层 | 直接依赖 | MPL-2.0 | Phase 1 |
| Docling | 文档理解 | 布局、阅读顺序、表格、结构化输出 | 直接依赖 | MIT；模型另核对 | Phase 1 |
| Bank Statement Parser | Statement Parser | 结构化格式和 PDF 到统一交易 | Spike 后 Adapter | Apache-2.0 | Phase 2 |
| banksheet | Parser 参考 | 本地规则 Parser 与插件机制 | 只借鉴 | MIT | Phase 1 设计参考 |
| Paperless-ngx | 文档管理 | OCR、索引、搜索、归档 | 可选 REST Adapter | GPL-3.0 | Phase 3+ |
| Firefly III | 财务管理 | 账户、规则、双分录、报告、API | 模型参考/可选 Export | AGPL-3.0 | Phase 3+ |
| Actual Budget | local-first 财务 | 离线体验与多设备同步 | 只借鉴 | MIT | Phase 4 |
| Paisa | 双分录 UI | 基于 Ledger 的报表和投资展示 | 只借鉴 | AGPL-3.0 | Phase 3/4 |
| Sure | 财富 Dashboard | 账户聚合、净资产和投资 UX | 只借鉴 | AGPL-3.0 | Phase 4 |
| Pydantic | 数据验证 | Schema、配置、API DTO | 直接依赖 | MIT | Phase 1 |
| SQLAlchemy | 持久化 | ORM、事务、SQLite/PostgreSQL | 直接依赖 | MIT | Phase 1 |
| pandas | 数据处理 | 清洗、聚合、报表数据集 | 直接依赖（非 Domain） | BSD-3-Clause | Phase 1 |
| XlsxWriter | Excel 输出 | 从零生成格式化 XLSX | 直接依赖 | BSD-2-Clause | Phase 1 |
| openpyxl | Excel 读写 | 读取/修改已有模板 | 按需依赖 | MIT/Expat | Phase 1+ |
| FastAPI | API | REST、OpenAPI、客户端代码生成 | 直接依赖（后期） | MIT | Phase 3 |

# 5. Document Processing Libraries

## 5.1. PyMuPDF

| 类别 | PDF extraction | 主要角色 | 高性能提取文字、字符坐标、文字块、图片，并进行页面渲染和 PDF 操作。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建议方式 | 条件接入 | 许可证 | AGPL-3.0 / commercial |
| 来源 | [1] | 集成位置 | 见下文 |

主要作用：高性能提取文字、字符坐标、文字块、图片，并进行页面渲染和 PDF 操作。

优势：速度快、低层控制强、适合 born-digital Statement 和坐标级审计。

局限：AGPL-3.0 或商业许可会影响闭源/商业部署；复杂阅读顺序和表格仍需上层逻辑。

可借鉴内容：提取器接口、页面与文字块结构、快速质量检测。

在 Finance Statement Hub 中的应用：作为 FastPathExtractor；只有通过 License Gate 后才能成为默认依赖。未来商业化时可购买商业许可，或替换为更宽松的提取方案。

不应承担的职责：不能负责交易分类、去重、对账或最终财务计算。

License Gate 个人内部使用或完整 AGPL 开源项目可评估直接采用；如果未来提供闭源移动应用、专有后端或商业 SaaS，应在发布前取得专业许可意见，并考虑商业许可或替换实现。

## 5.2. OCRmyPDF

| 类别 | OCR preprocessing | 主要角色 | 为扫描 PDF 添加可搜索文字层，并支持旋转、倾斜修正和多语言 OCR。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建议方式 | 直接依赖 | 许可证 | MPL-2.0 |
| 来源 | [2] | 集成位置 | 见下文 |

主要作用：为扫描 PDF 添加可搜索文字层，并支持旋转、倾斜修正和多语言 OCR。

优势：适合作为独立预处理步骤；保留原始视觉页面；MPL-2.0 便于与其他代码集成。

局限：OCR 准确率依赖扫描质量和语言模型；运行较慢；不能理解交易表格语义。

可借鉴内容：仅对需要 OCR 的文档运行、缓存 OCR 结果、保留原始文件和派生文件关系。

在 Finance Statement Hub 中的应用：实现 OcrProcessor Port；当文本质量评分不足时运行，输出 processed/{document_id}/ocr.pdf。

不应承担的职责：不能把 OCR 文本直接当作已确认交易，也不能覆盖原始证据文件。

## 5.3. Docling

| 类别 | Document understanding | 主要角色 | 把 PDF 和其他文档转换为包含阅读顺序、表格、布局和结构信息的机器可处理表示。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建议方式 | 直接依赖 | 许可证 | MIT（模型另核对） |
| 来源 | [3] | 集成位置 | 见下文 |

主要作用：把 PDF 和其他文档转换为包含阅读顺序、表格、布局和结构信息的机器可处理表示。

优势：复杂 Statement、表格、双栏和财务报表处理能力强；代码 MIT；本地运行。

局限：处理时间和资源高于简单提取；模型或附加组件可能有独立许可证；输出仍需要机构专用 Parser。

可借鉴内容：统一 ExtractedDocument、结构化表格、Markdown/JSON 中间产物、质量降级策略。

在 Finance Statement Hub 中的应用：作为 StructuredDocumentExtractor；PyMuPDF/轻量提取失败或表格复杂时调用。

不应承担的职责：不能直接产生 JournalEntry 或决定一笔金额的经济类型。

# 6. Statement Parsing Projects

## 6.1. Bank Statement Parser

| 类别 | Bank statement parsing | 主要角色 | 把 CAMT、PAIN.001、CSV、OFX/QFX、MT940 和数字/扫描 PDF 转为统一、可审计交易模型。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建议方式 | Spike 后 Adapter | 许可证 | Apache-2.0 |
| 来源 | [4] | 集成位置 | 见下文 |

主要作用：把 CAMT、PAIN.001、CSV、OFX/QFX、MT940 和数字/扫描 PDF 转为统一、可审计交易模型。

优势：覆盖结构化格式，提供统一模型和 PDF fallback；Apache-2.0 便于组合；适合作为外部 Parser。

局限：项目较新，真实美国银行、房贷、Utility 和 Brokerage 覆盖需要验证；PDF 路径可能依赖 LLM/视觉模型。

可借鉴内容：统一 Transaction Schema、来源页码、格式 Loader、Parser 性能测试和 Review 思路。

在 Finance Statement Hub 中的应用：封装 BankStatementParserAdapter；先使用脱敏 Statement 做差分测试，只有达到准确率和对账标准才启用。

不应承担的职责：不能让其 Transaction 类型进入 Domain，也不能直接写入 Ledger。

## 6.2. banksheet

| 类别 | Parser architecture reference | 主要角色 | 本地、规则驱动的银行/信用卡 PDF Parser，支持 CSV、Excel、JSON 和银行插件。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建议方式 | 只借鉴 | 许可证 | MIT |
| 来源 | [5] | 集成位置 | 见下文 |

主要作用：本地、规则驱动的银行/信用卡 PDF Parser，支持 CSV、Excel、JSON 和银行插件。

优势：插件机制简单清楚；本地无 AI；适合学习 detect/parse/registry 模式。

局限：当前真实银行覆盖有限，重点偏信用卡；并非完整财务系统。

可借鉴内容：每家机构一个插件、自动检测、Parser Registry、fixture-driven development。

在 Finance Statement Hub 中的应用：借鉴接口和目录结构，在 Python 中实现 Finance Hub 自有 Parser Plugin。

不应承担的职责：不应作为主解析引擎，也不应复制其有限的业务假设。

class StatementParser(Protocol): parser_id: str parser_version: str def detect(self, document: ExtractedDocument) -> float: ... def parse(self, document: ExtractedDocument) -> ParsedStatement: ...

# 7. Document Archive and Source Systems

## 7.1. Paperless-ngx

| 类别 | Document management system | 主要角色 | 扫描、OCR、索引、全文搜索和归档文档，适合集中保存 Statement 和账单。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建议方式 | 可选 REST Adapter | 许可证 | GPL-3.0 |
| 来源 | [6] | 集成位置 | 见下文 |

主要作用：扫描、OCR、索引、全文搜索和归档文档，适合集中保存 Statement 和账单。

优势：成熟的 consume workflow、文档类型、Correspondent、Tags、Docker 部署和 REST API。

局限：GPL-3.0；不是财务交易系统；官方提醒敏感文档可能以明文保存，应只部署在可信主机。

可借鉴内容：Inbox、处理状态、标签、来源元数据、归档与全文搜索。

在 Finance Statement Hub 中的应用：通过 PaperlessSource Adapter 列举和下载标记为 financial-statement 的文档；Finance Hub 保存 external_document_id。

不应承担的职责：不能直接访问其数据库，不能把 Tag 当作财务分类，也不能依赖其 OCR 内容作为财务事实。

class DocumentSource(Protocol): def list_new_documents(self, month: YearMonth) -> list[SourceDocument]: ... def download(self, document: SourceDocument) -> Path: ... # Implementations: # LocalFolderSource, GoogleDriveSource, DropboxSource, # GmailAttachmentSource, PaperlessSource

# 8. Finance Core, Reporting and UI References

## 8.1. Firefly III

| 类别 | Personal finance core | 主要角色 | 自托管个人财务管理，提供账户、预算、类别、标签、规则、周期交易、双分录和 REST API。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建议方式 | 模型参考 / 可选 Export | 许可证 | AGPL-3.0 |
| 来源 | [7] | 集成位置 | 见下文 |

主要作用：自托管个人财务管理，提供账户、预算、类别、标签、规则、周期交易、双分录和 REST API。

优势：财务账户概念成熟；规则系统和 Importer/Core 分离值得学习；API 可作为输出目标。

局限：AGPL-3.0；以交易管理为中心，不具备 Statement 证据链、Parser 版本、房贷拆分和月结完整性模型。

可借鉴内容：Asset/Expense/Revenue/Liability 账户、Transfer、Rule、Recurring Transaction、Importer 边界。

在 Finance Statement Hub 中的应用：自己实现 Finance Core；后期开发 FireflyExporter，把已确认交易推送到 Firefly III。

不应承担的职责：不要把 Firefly 数据库或 API 模型作为 Finance Hub 的 source of truth。

## 8.2. Actual Budget

| 类别 | Local-first personal finance | 主要角色 | 本地优先的个人财务应用，支持离线使用和跨设备同步。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建议方式 | 只借鉴 | 许可证 | MIT |
| 来源 | [8] | 集成位置 | 见下文 |

主要作用：本地优先的个人财务应用，支持离线使用和跨设备同步。

优势：local-first UX、多设备增量同步和客户端状态管理是移动端重要参考；MIT。

局限：预算模型与本项目的 Statement/月结模型不同；其同步协议绑定自身数据结构。

可借鉴内容：离线读取、本地缓存、同步 cursor、实体版本、冲突与删除标记。

在 Finance Statement Hub 中的应用：后端保持 authoritative database；移动端缓存 Dashboard、账户摘要和 Review Items；通过版本化 API 增量同步。

不应承担的职责：不要复制其内部数据库或同步格式。

## 8.3. Paisa

| 类别 | Double-entry reporting UI | 主要角色 | 建立在 Ledger/hledger/Beancount 等 plain-text accounting 生态上的个人财务和投资可视化。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建议方式 | 只借鉴 | 许可证 | AGPL-3.0 |
| 来源 | [9] | 集成位置 | 见下文 |

主要作用：建立在 Ledger/hledger/Beancount 等 plain-text accounting 生态上的个人财务和投资可视化。

优势：展示双分录、净资产、投资和报表的方式值得参考；强调数据与 UI 分离。

局限：AGPL-3.0；假设输入已经是结构化会计账本，不解决原始 PDF、OCR 和 Statement 对账。

可借鉴内容：账户树、Journal-based reporting、净资产与投资图表、可移植账本输出。

在 Finance Statement Hub 中的应用：数据库 Ledger 作为 source of truth；后期提供 Ledger/hledger/Beancount Export。

不应承担的职责：不能要求核心系统以 plain-text 文件作为唯一存储。

## 8.4. Sure

| 类别 | Wealth management UI | 主要角色 | 社区维护的个人财务和财富管理应用，提供账户聚合、净资产、投资和交易体验。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建议方式 | 只借鉴 UI | 许可证 | AGPL-3.0 |
| 来源 | [10] | 集成位置 | 见下文 |

主要作用：社区维护的个人财务和财富管理应用，提供账户聚合、净资产、投资和交易体验。

优势：适合参考 Dashboard 信息层级、账户/投资页面和 Review 体验。

局限：AGPL-3.0；不是 Statement-first 系统；直接复制代码会引入许可证和技术栈耦合。

可借鉴内容：页面导航、KPI、净资产与资产负债展示、移动端交互模式。

在 Finance Statement Hub 中的应用：用于 Web/iOS/Android 产品设计参考，独立实现 UI。

不应承担的职责：不复制组件到闭源产品，不把其模型作为核心模型。

# 9. Foundation Libraries

| Library | 主要作用 | 项目应用 | 许可证 | 建议 | Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pydantic | 使用 Python type hints 定义、验证和序列化配置、ParsedStatement、API DTO。 | Domain 边界与 Adapter 输入验证；Money 使用 Decimal；启用严格验证。 | MIT | 直接依赖 | 11 |
| SQLAlchemy | Python SQL Toolkit/ORM，提供事务和 SQLite/PostgreSQL 支持。 | Repository Adapter；MVP 使用 SQLite，API/多设备阶段迁移 PostgreSQL。 | MIT | 直接依赖 | 12 |
| pandas | 表格清洗、聚合、时间序列和报表数据集。 | 只用于 Parsing/Reporting 工作区；不能把 DataFrame 作为 Domain Model。 | BSD-3-Clause | 直接依赖 | 13 |
| XlsxWriter | 从零创建格式化 Excel、公式、图表和多个工作表。 | MVP 主 Excel Writer，生成 Dashboard、Transactions、Reconciliation、Sources。 | BSD-2-Clause | 直接依赖 | 14 |
| openpyxl | 读取和修改既有 XLSX/XLSM 工作簿。 | 只有用户需要模板保留或二次编辑时使用。 | MIT/Expat | 按需依赖 | 15 |
| FastAPI | 基于 Python 类型的 REST API 框架，自动生成 OpenAPI 和交互文档。 | Phase 3 暴露 /api/v1；为 Web/iOS/Android 生成客户端；Domain 不依赖 FastAPI。 | MIT | 后期直接依赖 | 16 |

Money Type 任何持久化或领域层金额必须使用 Decimal + currency；禁止使用 float。pandas 中的临时计算也需要明确精度和输出校验。

# 10. Integration Architecture

## 10.1 Canonical Pipeline

SourceDocument -> RawDocument (immutable + SHA-256) -> ExtractedDocument (text / tables / pages) -> ParsedStatement (parser output + confidence) -> NormalizedTransaction -> Reconciled JournalEntry -> MonthlyClose -> Excel / PDF / API Read Model

## 10.2 Anti-Corruption Layer

每个第三方工具必须通过独立 Adapter 转换为 Finance Hub 类型。Adapter 负责字段映射、符号方向、日期和金额规范化、错误转换、版本记录和来源追踪。

External tool output ¦ v ExternalParsedTransactionDTO ¦ v schema validation + normalization FinanceHub ParsedTransaction ¦ v deduplication + reconciliation NormalizedTransaction / JournalEntry

## 10.3 Recommended Ports

| Port | 职责 |
| --- | --- |
| DocumentSource | 发现、列举和下载文件 |
| DocumentExtractor | 提取文字、页面、表格和结构 |
| OcrProcessor | 为扫描件生成 OCR 派生文件 |
| StatementParser | 检测和解析机构特定 Statement |
| StatementRepository | 存储 Statement 和 Parse Version |
| LedgerRepository | 持久化 JournalEntry 与 JournalLine |
| ReportWriter | 生成 Excel、PDF 或 Markdown |
| ExternalFinanceExporter | 发送到 Firefly/Ledger/Beancount |
| SyncService | 为 Web/Mobile 提供增量同步 |

# 11. Adoption Decision Matrix

## 11.1 Direct Dependency Criteria

功能是基础设施而不是业务真相

API 稳定且容易封装

许可证与预期分发方式兼容

失败时可以回退或替换

输出可转换为 Finance Hub Canonical Model

## 11.2 Adapter Criteria

项目可能变化、成熟度未知或只适合部分文件

许可证要求需要与核心进程隔离

外部模型与 Finance Hub 模型明显不同

需要并行比较、灰度启用或按机构选择

## 11.3 Reference-Only Criteria

完整应用技术栈与本项目不同

复制代码会引入 AGPL/GPL 或维护负担

价值主要来自架构、领域概念或 UX，而不是可复用 API

# 12. Proof-of-Concept and Evaluation Plan

## 12.1 Fixture Set

建立脱敏但保留布局特征的 Golden Fixture 集合。最低建议包含：

2–3 份 Checking Statement

2–3 份信用卡 Statement

2 份 Mortgage Statement

2 份 Utility Bill

2 份 Brokerage/Investment Statement

至少 2 份扫描件、1 份加密 PDF、1 份表格复杂 PDF

## 12.2 Evaluation Metrics

| Metric | Definition |
| --- | --- |
| Document classification accuracy | 文档类型、机构、账户后四位、Statement period |
| Transaction recall | 应提取交易中成功提取的比例 |
| Transaction precision | 提取结果中真实交易的比例 |
| Amount/date correctness | 金额符号、币种、posted date 和 transaction date |
| Balance reconciliation | 期初 + 交易 = 期末的差额 |
| Source traceability | 是否保留 page、row、raw text 和 parser version |
| Duplicate behavior | 重复文件、重叠 Statement、重复行是否正确处理 |
| Processing cost | 耗时、CPU、内存、是否调用模型 |
| Manual review load | 每份 Statement 需要人工确认的记录数 |

## 12.3 Differential Testing

对同一个文件同时运行 Custom Parser 和 Bank Statement Parser Adapter，比较交易数量、总金额、日期、余额和页码。不一致时生成 Review Item，不自动选择“更智能”的输出。

Acceptance Gate 只有在目标机构样本上达到预设准确率、余额对账为零或可解释、且人工修订负担可接受时，外部 Parser 才能进入默认 Pipeline。

# 13. Implementation Roadmap

Phase 0 — Architecture and Compliance：定义 Canonical Model、Ports、许可证清单、THIRD_PARTY_NOTICES 和脱敏 fixtures。

Phase 1 — Local MVP：LocalFolderSource；Docling/OCRmyPDF；1 个 Checking、1 张信用卡、1 个 Mortgage、1 个 Utility、1 个 Brokerage；SQLite + Excel。

Phase 2 — Parser Ecosystem：Parser Registry、BankStatementParserAdapter Spike、Golden Tests、差分测试和人工 Review。

Phase 3 — API and Cloud Sources：FastAPI /api/v1、PostgreSQL、对象存储、Google Drive/Dropbox/Gmail/Paperless Adapter。

Phase 4 — Web and Mobile：Web、iOS、Android 客户端；本地 SQLite 缓存；增量同步；文件上传和 Review Queue。

Phase 5 — Optional Service Split：如果规模或团队需要，将 Python 文档处理拆成 Worker；Finance Core 可继续 Python，也可迁移 Java/C#，通过版本化 JSON Contract 与 Worker 通信。

## 13.1 Migration to Java or C#

迁移不应以“重写整个项目”为目标，而应以稳定 Contract 为边界：Python 保留 Document Processing Worker；Java Spring Boot 或 C# ASP.NET Core 可逐步接管认证、账户、Ledger、对账、月结和移动端 API。

Python Document Worker Input: document_id + object URI + parser policy Output: versioned ParsedStatement JSON Java/C# Finance Core Validate -> Deduplicate -> Reconcile -> Ledger -> Monthly Close Mobile Clients Versioned REST/OpenAPI; no direct parser/database access

# 14. License and Compliance Plan

## 14.1 Engineering Controls

维护 dependency inventory、SBOM 和 THIRD_PARTY_NOTICES。

在 CI 中运行许可证扫描，并阻止未知或不允许许可证进入发布分支。

锁定依赖版本，升级时重新检查许可证和模型条款。

MIT、Apache、BSD 等宽松许可证仍需保留版权和许可声明。

MPL 组件的源代码修改需要按其条款公开相应文件修改。

GPL/AGPL 应优先作为独立部署、进程或 REST API 集成；不要复制代码到未来闭源核心。

PyMuPDF 必须有单独的 License Gate 和替代计划。

## 14.2 Suggested License Policy

| Policy | License family | Action |
| --- | --- | --- |
| Allowed by default | MIT, Apache-2.0, BSD-2-Clause, BSD-3-Clause | 记录 NOTICE/版权并保留许可证文本 |
| Allowed with review | MPL-2.0 | 确认修改文件的公开义务 |
| Adapter / process isolation | GPL-3.0, AGPL-3.0 | 优先使用 REST/CLI/独立部署，发布前法律审查 |
| Blocked until decision | 未知、自定义、无许可证、模型条款不清 | 不能进入正式构建 |

# 15. Security and Privacy Considerations

默认本地处理；未经明确配置，不把 Statement 上传到第三方 AI 服务。

原始文件不可修改，派生 OCR/JSON/Markdown 与原始文件建立明确 lineage。

macOS 使用 FileVault；服务器使用加密磁盘、TLS 和加密备份。

OAuth token 存入系统 Keychain/secret store，不写入 .env、日志或数据库明文。

日志只显示账户后四位，不记录完整 PDF 文本、地址、税号或账号。

移动端使用 Keychain/Keystore、生物识别解锁和按需 PDF 下载。

Paperless-ngx 等归档系统只部署在可信主机；配置网络隔离和备份。

为每次 Parser Run 保存版本、hash、时间、输入和输出摘要，支持审计和回滚。

# 16. Risks and Mitigations

| Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Parser drift | 银行更改 Statement 布局导致解析失败 | Golden fixtures、detect confidence、balance reconciliation、parser version 和 fallback review |
| OCR false positives | 扫描件金额或符号识别错误 | 金额格式校验、总额/余额对账、低置信度人工确认 |
| Duplicate economic events | Invoice 与 Payment、信用卡消费与还款重复计算 | Canonical ledger、transfer_group_id、invoice-payment link、monthly reconciliation |
| License incompatibility | 未来闭源/商业化与 AGPL/GPL 依赖冲突 | License Gate、Adapter isolation、替代库、商业许可评估 |
| Vendor/project abandonment | 外部项目停止维护 | Ports/Adapters、版本锁定、自己的 Canonical Model 和 fixture suite |
| Mobile sync conflict | 多设备同时修改分类或 Review | entity_version、optimistic concurrency、conflict queue、finalized month lock |
| Sensitive-data exposure | 云端、日志、备份或移动缓存泄漏 | local-first、encryption、redaction、least privilege、retention policy |

# 17. Final Recommendation

Recommended Baseline 以 Python 模块化单体完成本地 MVP；Docling/OCRmyPDF 负责文档层，Custom Parser Plugin 负责机构格式，Pydantic/SQLAlchemy 负责契约与持久化，XlsxWriter 负责月报。外部应用只通过 Adapter 或设计借鉴进入。

## 17.1 Start Now

建立 Canonical Model 和 Ports，不先集成大型个人财务应用。

使用 LocalFolderSource、Docling/OCRmyPDF、SQLite、XlsxWriter 打通一个月的端到端闭环。

编写 Chase/信用卡/Mortgage/Utility/Investment 五类最小 Parser，并建立 Golden Fixtures。

为 PyMuPDF 添加许可证开关：默认可先使用 Docling 或其他宽松提取方式；需要 PyMuPDF 时明确记录使用场景。

创建 Bank Statement Parser Spike 分支，做差分测试，不直接替换自有模型。

把 Firefly III、Actual Budget、Paisa、Sure 作为 Domain/UI 研究材料，而不是代码基础。

## 17.2 Preserve for the Future

/api/v1 + OpenAPI contract

SQLite 到 PostgreSQL 的 Repository 可替换性

Python Document Worker 与 Java/C# Finance Core 的 JSON 边界

Web/iOS/Android 的本地缓存和增量同步

Paperless/Google Drive/Dropbox/Gmail 的统一 DocumentSource Port

Firefly/Ledger/Beancount 的 Export Port

最终定位应保持清晰：Finance Statement Hub 不是另一个预算软件，而是连接原始财务文档与可信、可追溯月度财务结果之间的处理、对账和审计层。

# Appendix A. Proposed Package Structure

finance-statement-hub/ ├── src/finance_hub/ │ ├── domain/ # 自有 Canonical Model │ ├── application/ # ingest/process/reconcile/close use cases │ ├── ports/ # source/extractor/parser/repository/report │ ├── adapters/ │ │ ├── sources/ # local, drive, dropbox, paperless │ │ ├── extraction/ # docling, ocr, optional pymupdf │ │ ├── parsers/ # custom + bankstatementparser adapter │ │ ├── persistence/ # sqlalchemy │ │ ├── reporting/ # xlsx, pdf │ │ └── exports/ # firefly, ledger, beancount │ ├── api/ # FastAPI (Phase 3) │ └── cli/ ├── contracts/ # JSON Schema / OpenAPI ├── tests/ │ ├── fixtures/ │ ├── golden/ │ ├── unit/ │ └── integration/ ├── docs/ ├── THIRD_PARTY_NOTICES.md └── pyproject.toml

# Appendix B. Reference Sources

[1] PyMuPDF official GitHub repository: https://github.com/pymupdf/PyMuPDF

[2] OCRmyPDF official GitHub repository: https://github.com/ocrmypdf/OCRmyPDF

[3] Docling official GitHub repository: https://github.com/docling-project/docling

[4] Bank Statement Parser official GitHub repository: https://github.com/sebastienrousseau/bankstatementparser

[5] banksheet official GitHub repository: https://github.com/tio-ze-rj/banksheet

[6] Paperless-ngx official GitHub repository: https://github.com/paperless-ngx/paperless-ngx

[7] Firefly III official GitHub repository: https://github.com/firefly-iii/firefly-iii

[8] Actual Budget official GitHub repository: https://github.com/actualbudget/actual

[9] Paisa official GitHub repository: https://github.com/ananthakumaran/paisa

[10] Sure official GitHub repository: https://github.com/we-promise/sure

[11] Pydantic official GitHub repository: https://github.com/pydantic/pydantic

[12] SQLAlchemy official GitHub repository: https://github.com/sqlalchemy/sqlalchemy

[13] pandas official GitHub repository: https://github.com/pandas-dev/pandas

[14] XlsxWriter official GitHub repository: https://github.com/jmcnamara/XlsxWriter

[15] openpyxl official documentation: https://openpyxl.readthedocs.io/en/stable/

[16] FastAPI official GitHub repository: https://github.com/fastapi/fastapi

Verification Date Project roles and licenses were verified against official repositories or official documentation on July 28, 2026. Re-check before release because dependencies and license terms can change.